


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/08




Rady Gminy Łękawica




z dnia  16 kwietnia 2008 r.


Program gospodarczy na lata 2008-2013

	Nazwa zadania/okres realizacji/

Źródła finansowania/Klasyfikacja budżetowa
	Nakłady ogółem


	przed 2008
	2008 rok
	2009 rok
	2010 rok
	Po roku 2010 
	Jednostka

realizująca

zadanie

	1) Kanalizacja sanitarna:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa:

 Łękawica-część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki

(lata 2008-2011; RPO WŚ)

- środki pochodzące z  budżetu UE

- środki pochodzące z budżetu j.s.t

  (Dz. 010, Rozdział 01010; § 6058, 6059)


	17.201.830

14.621.555

2.580.257


	12.200

10.370

1.830
	7.900

6.715

1.185
	5.880.688

4.998.585

882.103
	6.215.448

5.283.131

932.317
	5.085.593

4.322.754

762.839
	Urząd Gminy

	b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Łysina i Okrajnik

    (lata 2008-2010; PROW)

- środki pochodzące z budżetu UE

- środki pochodzące z budżetu j.s.t

  (Dz. 010, Rozdział 01010; § 6058, 6059)
	4.000.000

3.000.000

1.000.000
	
[image: image1]
	1.000.000

750.000

250.000
	1.500.000

1.125.000

375.000
	1.500.000

1.125.000

375.000
	
[image: image2]
	Urząd Gminy

	2) Rozbudowa Urzędu Gminy – część administracyjna

    (2008 rok; środki budżetu gminy

    garaże + schronisko (2009 rok; RPO)

    GOK (2010 rok; RPO)

- środki pochodzące z budżetu UE

- środki pochodzące z budżetu j.s.t

  (Dz. 900, Rozdział 90095; § 6058, 6059)
	3.000.000

1.955.000

1.045.000
	
[image: image3]
	700.000


[image: image4]
700.000
	1.150.000

977.500

172.500
	1.150.000

977.500

172.500
	
[image: image5]

[image: image6]

[image: image7]
	Urząd Gminy

	Nazwa zadania/okres realizacji/

Źródła finansowania/Klasyfikacja budżetowa
	Nakłady ogółem


	przed 2008
	2008 rok
	2009 rok
	2010 rok
	Po roku 2010 
	Jednostka

realizująca

zadanie

	7) Informatyzacja Gminy Łękawica

- środki pochodzące z  budżetu UE

- środki pochodzące z budżetu j.s.t

  (Dz. 750, Rozdział 75023; § 6050)


	920.000

782.000

138.000


	
[image: image8]
	25.000

21.250

3.750
	895.000

760.750

134.250
	
[image: image9]
	
[image: image10]
	Urząd Gminy



WICEPRZEWODNICZĄCY


          RADY GMINY


          Stanisław Lach

Program gospodarczy na lata 2008-2013

	Nazwa zadania/okres realizacji/

Źródła finansowania/Klasyfikacja budżetowa
	Nakłady ogółem


	przed 2008
	2008 rok
	2009 rok
	2010 rok
	Po roku 2010 
	Jednostka

realizująca

zadanie

	2) Rozbudowa Urzędu Gminy – część administracyjna

    (2008 rok; środki budżetu gminy

    garaże + schronisko (2009 rok; RPO)

    GOK (2010 rok; RPO)

- środki pochodzące z budżetu UE

- środki pochodzące z budżetu j.s.t

  (Dz. 900, Rozdział 90095; § 6058, 6059)
	1.500.000

   455.000

1.045.000
	
[image: image11]
	700.000


[image: image12]
700.000
	400.000

227.500

172.500
	400.000

227.500

172.500
	
[image: image13]

[image: image14]

[image: image15]
	Urząd Gminy

	6) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękawicy, modernizacja stołówek szkolnych ( SP  Okrajnik, Kocierz M.,Łekawica), ( lata 2008-2010, RPO )

· środki pochodzące z budżetu UE

· środki pochodzące z budżetu j.s.t

· (Dz. 801, Rozdział 80101, § 6058,6059 )  


	2.743.000

 2.331.550

   411.450
	---------
	293.000

249.050

  43.950
	1.150.000

977.500

172.500
	1.300.000

1.105.000

   195.000
	--------------
	Zespół Szkół- SP Łekawica,

SP Kocierz M.

SP Okrajnik

Dyrektorzy Szkół

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
3

