Budowa wiejskiego placu zabaw w sołectwie Okrajnik
Każdego roku w jednym z sołectw Gminy Łękawicy realizowane jest przy współudziale mieszkańców zadanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. W 2009 roku w sołectwie Okrajnik w ramach Konkursu budowany jest plac zabaw i rekreacji przeznaczony do wypoczynku dla mieszkańców sołectwa, szczególnie dla dzieci.  Zadanie to jest finansowane przez Województwo Śląskie, Gminę Łękawicę oraz mieszkańców sołectwa.  Wkład własny mieszkańców to przygotowanie działki pod część parkingową i plac zabaw oraz zakup i zasadzenie zieleni.  Urządzenia zabawowe, ławki, budowa ogrodzenia i chodnika to zadanie, które finansuje Gmina Łękawica                              i Województwo Śląskie w równych częściach. 

Plac zabaw usytuowany jest bezpośrednio i drodze wojewódzkiej na Suchą Beskidzką w widokowym miejscu. 
Prace budowlane rozpoczęto 20 sierpnia 2009 roku. Planuje się, iż zostaną zakończone 30 września 2009 roku.
Łękawica, 24.09.2009 roku

Przygotowała: Barbara Chudy – Inspektor UG

