Opis zadania planowanego do  realizacji w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017 Ministra Sportu i Turystyki
Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łękawicy – etap II”
Lokalizacja zadania: Łękawica, ul. Sportowa obok hali sportowej.
W ramach planowanego zadania  zaplanowano wykonanie następujących robót budowlanych:

1. zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie z kostki brukowej, ustawienie ławek, stojaków na rowery i aranżację zieleni wokół budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, będącego w trakcie budowy,

2. remont istniejącego ogrodzenia przy dużym boisku sportowym,
3. remont bieżni,

4. remont trybun sportowych. 
Planowany termin realizacji: III – IV kwartał 2017 r.
Szacowane całkowite koszy zadania: ok. 450 000 zł.
